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[bookmark: _Toc213143149][bookmark: _Toc204749319][bookmark: _Toc277776488]第一章 采购公告
项目概况：德宏州人民医院全国危险废物全过程环境管理信息系统改造项目的潜在供应商应在德宏州人民医院（www.dhzyy.com）获取比选文件，并于2026年 6月 25日18时（接收到投标文件时间）前递交响应文件。
一、项目情况
（一）项目编号：DYCN-2026-025
（二）项目名称：德宏州人民医院全国危险废物全过程环境管理信息系统改造项目
（三）预算金额： 160000.00（拾陆万元整）
（四）采购方式：院内比选
[bookmark: _Toc29806]（五）采购需求（详细采购需求以比选文件第三章内容为准）：
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	医疗机构危险废物全过程信息化管理系统升级改造
	套
	2
	含系统部署、接口对接、报表功能、软件质保不少于2年

	2
	挂壁式危废管理信息终端
	台
	2
	含智能称重台秤、扫码枪、打印模组、硬件质保不少于3年、

	
	整体项目项目维保期不少于2年，从通过验收之日起算。



（六）合同履行期限：自合同签订之日起至质保期限结束为止（合同签订后30个日历天内完成交货、安装、调试及验收）；
（七）交货地点：医院指定的危废暂存库、称重作业区等点位。
（八）付款方式：
1. 合同签订后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；
2. 项目全部安装、调试、试运行完成，正式验收合格后，录入固定资产系统之日起满60天后，支付合同总价的60%； 
3.  维保期满且无质量问题、运维服务到位，无息支付剩余10%尾款。
4. 付款前供应商需按采购人要求提供合法合规的全额发票。
（九）本项目不接受联合体响应
（十）本项目的特定要求：
1. 合同签订后5个日历天内，所有硬件设备全部送达项目现场；
2. 设备到货后3个日历天内完成现场安装、硬件调试、系统部署、网络联调、三方监管平台数据对接；
3. 系统安装调试完成后10个日历天为系统试运行期，试运行期间系统、设备需稳定运行，数据上传正常；
（十一）本项目不接受分包
二、供应商资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，且提供以下证明材料；
1. 具有独立承担民事责任的能力。提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明。
2．具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明。
3．有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明。
4. 提供具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺书。
5．无重大违法记录声明：提供参加此次响应活动前3年内（自本项目公告发布之日起前3年内），在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
（二）按照《政府采购货物和服务招标响应管理办法》、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》等相关要求：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动
2.供应商应未列入失信被执行人、未列入重大税收违法失信主体、未列入政府采购严重违法失信行为记录名单（供应商的信用信息查询结果以开标现场查询的结果为准，若供应商有失信行为，视为不满足资格要求，视为无效响应）。
（三）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。
三、获取比选文件的方式
获取比选文件的方式：从德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com），信息公开栏中获取比选文件及其他采购资料（此为获取比选文件的唯一方式）
[bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625]四、公告期限
（一）自本公告发布之日起5个工作日（2026年6月18日至2026 年6月25日）。
（二）本公告在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布。
请各报名供应商在此项目未开启响应文件之前密切关注以上网站，如此项目需发布更正公告或者补充（变更）通知均在此网站发布，医院不另行通知，因各供应商未及时上网看到更正公告或者下载补充（变更）通知的后果由供应商自行承担。
五、递交响应文件截止时间、开启响应文件时间和地点
（一）递交方式：邮寄或现场递交
（二）递交响应文件截止时间：2026年6 月25日18：00时（收到投标文件时间）
（三）响应文件要求：响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
（四）递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
（五）收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
（六）开启响应文件时间和地点：2026年6月26日 德宏州人民医院综合楼4楼招标室
（七）该项目无需供应商到场
六、其他补充事宜
采购信息发布及结果公告网站
本公告在德宏州人民医院官网（网址：https://www.dhzyy.com）发布，医院对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。
[bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc19960][bookmark: _Toc16490][bookmark: _Toc27698][bookmark: _Toc28359018]七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
[bookmark: _Toc28359009][bookmark: _Toc28359086]名 称：德宏州人民医院
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
联系方式：18088155870
（三）采购监督电话
1.德宏州人民医院纪检监察室：0692-2197825


德宏州人民医院
2026年6月17日
[bookmark: _Toc427678316][bookmark: _Toc427678424][bookmark: _Toc277776501][bookmark: _Toc204749332]
第二章 供应商须知
有意合作的供应商请认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照比选文件要求提交全部资料，或者供应商没有对比选文件在各方面都做出实质性响应，将为供应商带来风险，有可能导致其响应被拒绝，或被认定为无效响应。
一、总则
（一）适用范围：本比选文件适用于本次所述项目的采购。
（二）定义：
1．“招标人”或 “采购人”是指：德宏州人民医院。
2．“供应商”是指向采购人单位按时提交响应文件的供应商。
二、不论评审的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用。采购人要求截止开启响应文件时间前，供应商进行现场踏勘的，供应商承 担因踏勘现场所发生的费用。
[bookmark: _Toc134956121]三、知识产权和货物的所有权
（一）知识产权
1.采购人在中华人民共和国境内使用响应货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。
2．响应报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。
（二）货物的所有权
货物交付并经验收合格后，货物所有权转移至使用单位，如有第三方向货物使用单位提出侵犯其货物所有权的主张，该责任应由供应商承担。
四、关于关联企业：法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的响应。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
五、中标（成交）供应商不得将合同转包给其他供应商。
六、本项目不接受联合体响应。
七、质疑与投诉
[bookmark: _Hlk143534740]（一）供应商认为采购文件、评审过程和评审结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，向采购人提出质疑。
（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
（三）质疑函须使用财政部制定的范本文件。质疑人为自然人的，质疑函应当由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
（四）质疑人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑， 法定质疑期内针对同一采购程序环节再次提出的质疑，采购人有权不予答复。
（五）接收质疑函的方式：以书面或电子邮件形式递交由法定代表人、主要负责人签名或者盖章，并加盖公章的质疑函原件和必要的证明材料；邮寄送达的以邮件交邮日期为准。
联系单位：德宏州人民医院
联系电话：0692-2211707
通讯地址：德宏州人民医院综合楼4楼资产管理部
[bookmark: _Toc140132801][bookmark: _Toc163492868]（七）质疑答复
1.采购人应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
2.质疑包括下列内容：
（1）质疑人的姓名或者名称；
（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
（4）告知质疑人依法投诉的权利；
（5）质疑答复人名称；
（6）答复质疑的日期。
[bookmark: _Toc163492869][bookmark: _Toc140132802]（八）投诉
（1）质疑供应商对采购人的答复不满意或者采购人、未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向医院纪检监察室投诉。供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，且投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
八、响应保证金。
此项目无需缴纳保证金
九、比选文件编制说明
（一）比选文件的组成：
1．采购公告
2．供应商须知
3．采购项目要求
4．评审办法
5．合同格式
6．响应文件格式
7.在采购过程中由采购人所作的澄清、补充、修改、答疑书或通知，构成比选文件的组成部分。
（二）比选文件的答疑和澄清
1．采购人可以对已发出的比选文件、响应邀请书进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为比选文件、资格预审文件、响应邀请书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人应当在响应截止时间前，以发布更正公告的形式通知所有获取比选文件的潜在供应商；并顺延提交响应文件的截止时间。澄清或者修改的内容是比选文件的组成部分。
2．采购人保留对本文件的解释权。供应商在规定的时间内未对比选文件提出疑问或澄清的，将视其为无异议。对比选文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评审小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。
3．采购人可以视采购具体情况，延长响应截止时间和开启响应文件时间，但至少应当在比选文件要求提交响应文件的截止时间次日，将变更时间以发布更正公告的形式通知所有比选文件收受人。
4．依照《中华人民共和国政府采购法》规定，比选文件和响应文件将作为合同附件，与合同内容一样具有同等法律效力。
十、响应文件编制说明
（一）供应商应仔细阅读比选文件，在完全了解比选文件的要求后，编写响应文件。如果没有按照比选文件要求提交全部响应证件及资料，没有对比选文件的实质性要求和条件做出响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则可能导致该响应无效。
对比选文件提出的实质性要求做出响应是指供应商必须对比选文件中标明实质性要求的资格条件、资格证明、服务要求、合同主要条款及其它要求等内容做出满足或者优于原要求的承诺。
（二）无论是否递交响应文件，供应商都应将比选文件及有关的补充、更正文件视为保密文件。
（三）语言和计量单位。响应文件及供应商和采购方就响应交换的文件和来往信件，应以中文书写。除在比选文件的技术规范要求中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。
（四）若供应商所投货物、服务、工程的要求与采购方的要求有偏离的，供应商应逐项提供产品配置列表和技术偏离说明，作为供应商响应文件和采购方评审的依据。
（五）供应商应根据采购要求提供货物和服务合格性以及符合比选文件规定的证明文件，并作为其响应文件的一部分。
（六）响应文件构成。响应文件由下列部分构成，应按统一格式填写（格式详见第五章）。
（七）响应报价
1．供应商所提供的货物均应以人民币报价。包括采购、运输、装卸、搬运、安装、保险、税金、质保、售后维修维护服务等全费用包干。
2．供应商必须按照“第三章采购要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价，并按确定的格式报出总价和分项价格。响应总价中包含了比选文件要求以外的内容的，在评审时不予核减。
3．同一标的物只允许有一个报价，否则将被视为无效响应。
（八）响应文件的有效期
自开启响应文件之日起90天内，响应文件保持有效。响应文件有效期内，本次采购公告响应供应商不足2家的，二次采购公告时内容如无变动供应商无需重复响应。
（九）响应文件须按统一格式填写（比选文件规定要签名的地方除外）。
（十）响应文件的签署及规定，组成响应文件的各项资料均须遵守本条。
十一、响应
（一）响应方式
邮寄或现场递交，响应文件一式两份（正、副本）须密封包装，封口处应有供应商单位公章。封皮上写明项目名称、供应商名称及联系方式
递交地点：云南省德宏州芒市勇罕街13号综合楼（招待所）4楼资产管理部
收件人联系方式：0692-2211707 18088155870
十二、开启响应文件、评审及定标
（一）采购人按比选文件规定的时间、地点组织开启响应文件。开启仪式由德宏州人民医院主持，无特殊要求，供应商无需到场。
（二）按照医院内控制度，供应商（即于开启响应文件时间前邮寄或递交响应文件的响应单位）不足2家的，不得开启响应文件。
十三、资格审查
1．开启响应文件结束后，采购人应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足2家的，不得评审。
2．采购人按供应商资格要求（供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件）的规定对供应商响应文件中资格证明文件及采购人通过互联网或者相关信息系统的查询结果进行审查。
十四、评审（详见第五章评审办法）
十五、定标
（一）采购单位按照评审小组推荐的成交候选供应商排名顺序确定成交供应商，如成交供应商因不可抗拒或者自身原因不能履行合同的，采购单位可以确定排名其后第一位的成交候选供应商为成交供应商，以此类推。
（二）最低报价不能作为成交的保证。
（三）公布成交方。采购单位自成交方确定之日起2个工作日内，将在德宏州人民医院官网（https://www.dhzyy.com）发布，同时发出成交通知书。
十六、授予合同
（一）采购人应当自两交通知书发出之日起30日内，按照比选文件和中标（成交）供应商响应文件的规定，与中标（成交）供应商签订书面合同。
（二）所签订的合同不得对比选文件确定的事项和中标（成交）供应商响应文件作实质性修改。
（三）采购人不得向中标（成交）供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
（四）采购单位保留以书面形式要求合同的卖方对其所投设备的配置、装运方式、交货地点及服务等作适当调整的权利。供应商必须在接到买方的变更指示后15天内根据本条款提出调整合同价款及交货进度等的实施意见。
（五）中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
（六）《成交通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的一个组成部分，对采购方和成交方具有法律效力。
（七）成交方的响应文件及评审过程中有关澄清文件均作为合同附件。
十七、其它事项
需要补充的其他内容：见供应商须知前附表；



[bookmark: _Toc213143151][bookmark: _Toc12714]第三章  采购要求

[bookmark: _Toc213142795][bookmark: _Toc213143152][bookmark: _Toc213142828][bookmark: _Toc211521616][bookmark: _Toc211496960]一、预算金额：160000.00（拾陆万元整）
二、最高限价：160000.00（拾陆万元整）
[bookmark: _Toc213142796][bookmark: _Toc213142829][bookmark: _Toc211521617][bookmark: _Toc211496961][bookmark: _Toc213143153]三、采购需求

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注

	1
	医疗机构危险废物全过程信息化管理系统升级改造
	套
	2
	含系统部署、接口对接、报表功能、软件质保不少于2年

	2
	挂壁式危废管理信息终端
	台
	2
	含智能称重台秤、扫码枪、打印模组、硬件质保不少于3年、

	
	整体项目项目维保期不少于2年，从通过验收之日起算。



要求
（1） [bookmark: _Toc7491]信息化系统技术及功能要求
· 基础技术要求
1. ★整体系统采用模块化架构搭建，具备良好异构系统兼容能力，能充分复用医院原有软硬件资源，适配院内现有智能化医疗废物信息收集系统（现使用医废车、系统为陕西公众智能监测技术有限公司），实现系统与全国危险废物全过程环境管理信息系统、云南省卫健委医疗废物管理系统、云南省生态环境厅固体废物管理平台三方数据互联互通、实时同步。（提供承诺书）
2. 支持有线网络、5G/4G、WiFi多网络传输模式，具备断点续传、本地数据加密缓存功能，断网状态下可正常开展所有业务操作，网络恢复后自动补传全部数据，数据不丢失、不重复。
3. 系统采集时间戳、地理位置、操作人员、设备感知数据等信息，形成不可篡改的电子证据链，满足监管溯源要求。
4. 系统操作界面简洁友好，支持权限分级管理，可配置多角色、多账户，区分管理员、操作人员、管理人员权限。
5. ★系统数据格式、标签样式、台账模板严格遵循HJ1276-2022《危险废物识别标志设置技术规范》、HJ 1259-2022《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》及云南省地方技术规范，符合省级、国家级危废监管平台接入标准及相关政策、管理条例。 （提供承诺书）

核心功能模块
[bookmark: _Toc213143154]模块1：危废基础信息管理
6. 支持危废类别、废物代码、名称、形态、成分、产生科室、处置单位、容器类型等基础信息录入、编辑、查询、维护； （提供系统截图或其他佐证材料）
7. 预设国家及云南省规范的危险废物分类目录，支持一键选用，可自主新增、修改本地特殊危废信息。（提供系统截图或其他佐证材料）
模块2：电子标签管理
8. 生成的电子标签与政府平台一致的危废电子二维码标签，标签包含废物名称、类别、废物代码、形态、特性、成分、注意事项、单位名称、联系人、联系方式、日期、废物重量和备注等信息；（提供系统截图或其他佐证材料） 
9. 标签数据自动同步至省级、国家级监管平台，支持扫码查询危废批次信息或完善出库信息等对应危废全流程流转信息。（提供系统截图或其他佐证材料）
模块3：智能称重数据采集
10. ★能充分复用医院原有软硬件资源，适配院内现有智能化医疗废物信息收集系统，全自动实时采集称重数据、自动上传系统；（提供承诺书）
模块4：出入库与流转管理
11. 危废入库、出库、院内转运、院外转移全流程扫码核验，自动关联批次信息，完成电子化登记；
12. 支持电子转移联单在线生成、审核、流转，联单数据实时同步至云南省环保平台、国家危废监管平台，实现联单线上闭环管理；
13. 完整记录每一批次危废流转轨迹、操作人、操作时间、流转地点，支持全程溯源查询。
模块5：电子台账自动生成
14. 按照国家及云南省台账规范，自动生成日台账、月报表、年报表，台账内容完整、格式合规； （提供系统截图或其他佐证材料）
15. 支持台账、报表在线预览、导出、打印，可按时间段、危废类别、产生科室、重量等多维度筛选查询。
模块6：多平台数据对接
16.  ★实现三平台直连：与全国危险废物全过程环境管理信息系统、云南省卫健委医疗废物管理系统、云南省生态环境厅固体废物管理平台数据实时互通； （提供系统截图或其他佐证材料）
17. 数据一次采集、多平台同步推送，消除数据孤岛，满足多部门分级监管上报要求；
18. 自动适配监管平台接口更新、数据格式调整，保障长期稳定对接。
模块7：统计分析与可视化管理
19. 对危废产生量、库存量、转运量、处置量进行多维度统计分析，以图表形式展示数据；
20. 支持科室产废排行、危废类别占比、月度/年度产废趋势分析，为管理决策提供数据支撑。
模块8：日志与合规管理
21. 自动记录系统登录、业务操作、数据修改、设备联动等全部日志，日志长期留存，支持查询、导出，满足监管审计要求； 
22. 内置危废规范化管理流程指引，提醒操作人员合规作业。
（2） [bookmark: _Toc6036]硬件设备技术参数要求
· 整体设备参数
1. 设备类型：挂壁式医疗废物智能管理终端，工业级一体机。
2. 屏幕：≥10.1英寸电容触摸屏，分辨率≥1280*800，触控灵敏，支持全天候稳定显示。
3. 核心配置：CPU≥RK3568四核处理器，主频≥2.0GHz；
4. 内存≥4G，存储≥64G；搭载安卓11及以上操作系统。
5. 接口配置：标配RJ45网口、USB接口、HDMI接口、RS232、RS485接口，支持WiFi、蓝牙、5G/4G模块。
6. 电源：输入220V/5A，具备过载、过压、过温多重保护功能；终端模块辅助供电DC 12V/3A。
7. 工作环境：工作温度-10℃~60℃，满足医院室内常规环境使用要求。
8. 资质：设备具备中国国家强制性产品认证（CCC证书），证书在有效期内，可在认监委官网查验。（提供证书复印件）
· 打印模组
9. 性能：高速打印模组，最大打印宽度≥100mm，支持连续打印，单次连续打印纸张数≥100张，自带自动切刀，打印清晰、高速稳定。
10. 工作环境：温度5℃~40℃，湿度20%~90%RH（无凝露）；辅助电源DC 24V/2.5A。
· 无线扫码枪 
11. 连接方式：无线蓝牙连接，传输距离远、低功耗、待机时间长久；
12. 扫码识别灵敏，支持二维码、一维码快速识别，适配危废电子标签扫码作业。 
· 防护与箱体
13. 材质要求：箱体耐酸耐碱不锈钢板；
14. 防护等级不低于IP66，具备防水、防尘能力，箱内配置自动除湿装置，适配危废暂存间潮湿环境。


[bookmark: _Hlk232151325]
一、项目实施方案
（1） 安装调试要求
1. 供应商需结合医院现场布局，免费完成设备定位、挂装、线路布设、网络调试，布线规整、安全，不影响院内正常工作。
2. 安装完成后逐项测试硬件功能、系统模块、三方平台数据对接、离线缓存、断点续传等全部功能，确保100%达标后方可进入试运行。
3. 试运行期间安排专人驻场值守，及时处理系统、设备故障，优化功能细节，试运行无问题后方可申请正式验收。

（二）验收要求
1. 验收依据：本采购需求、投标文件、合同条款、国家及地方危废管理相关技术规范、三方监管平台对接标准。
2. 验收内容：硬件设备外观、参数、功能；系统全部模块运行情况；电子标签、台账、联单合规性；三方平台数据同步有效性；离线作业、断点续传功能；培训完成情况等。
3. 验收标准：所有设备、系统功能全部满足采购需求，数据实时上传至省级、国家级监管平台，台账、标签符合规范，培训到位，资料齐全，验收合格。
4. 若验收不合格，供应商需在采购人指定时限内无偿整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由供应商自行承担。


[bookmark: _Toc27567][bookmark: _Toc13282]一、商务要求
（1） 培训服务要求（免费全周期培训）
1. 培训对象：分为医院管理层、一线业务操作人员、系统管理员、硬件运维人员、跨部门协同人员，实行分层培训。
2. 培训模式：采用理论授课+实操演练+案例教学相结合的方式，结合医院真实业务场景开展培训。
3. 培训内容 
（1） 管理层：系统架构、建设目标、全流程管理逻辑、数据可视化、合规监管指标、决策应用；
（2） 操作人员：系统登录、危废上报、称重、标签打印、出入库、联单办理、台账导出等日常全流程操作；
（3） 系统管理员：后台配置、权限管理、数据备份恢复、接口监控、故障初步排查；
（4） 运维人员：硬件设备日常保养、故障识别、简单维修、线路检查、离线数据补传。
4. 培训考核：培训完成后组织考核，考核合格方可结业；对考核不合格人员提供免费复训，直至熟练掌握。
5. 资料交付：培训结束后无偿交付全套资料，包含操作手册、运维手册、培训课件、流程手册、故障排查指南等纸质+电子文档。
6. 培训时限：安装调试完成后3个工作日内完成全部培训工作。

（二）售后服务其他要求
1. 维保期届满后，供应商需承诺提供终身优惠技术支持和运维服务，如需扩容、新增点位、功能拓展，提供优先服务及优惠报价。
2. 项目交付后，持续提供7×24小时电话、线上答疑服务，长期协助医院解决系统操作、监管对接相关问题。
3.免费质保期：整体项目软件质保不少于2年，硬件质保不少于3年，自项目正式验收合格之日起计算。
4.维保期：提供不少于2年维保期，自项目正式验收合格之日起计算。维保期内所有硬件设备、软件系统、接口维护全部免费，免收维修费、配件费、上门服务费、系统升级费。
5.运维服务体系：采用远程运维+定期现场巡检+紧急上门服务三级模式，组建本地化专属运维团队，提供7×24小时技术支持。




（3） [bookmark: _Toc705]运维服务要求
1. 故障分级响应机制
（1） 一级重大故障（系统瘫痪、数据断传、星号设备大面积损坏）：7×24小时即刻响应，60分钟内远程介入，4小时内到达现场处置；
（2） 二级一般故障（单模块异常、局部设备故障、数据上传延迟）：30分钟内远程响应，4小时内处置完毕，无法远程修复的24小时内上门；
（3） 三级轻微故障（操作咨询、参数微调）：工作时间即时答疑，当日完成优化。 
2. 定期巡检：维保期内每月开展1次现场全面巡检，对硬件设备、线路、系统、接口、数据传输进行检查、保养，留存巡检记录。
3. 应急保障 
（1） 断网、断电应急：依托设备离线缓存功能保障业务连续，网络恢复自动补传数据；
（2） 硬件损毁应急：供应商建立备品备件库，故障硬件快速替换，缩短停机时间；
（3） 平台对接应急：监管平台接口、格式更新时，供应商免费适配调试，确保数据正常上报。
4. 系统升级：维保期内免费提供软件小版本迭代、漏洞修复、功能优化、监管政策适配升级。
5. [bookmark: _Toc14637]运维档案：建立完整运维台账，按月/季度出具运维报告，记录巡检、故障处置、系统升级等内容。

[bookmark: _Toc8317]（五）知识产权要求
1. 本项目涉及的软件系统、硬件产品知识产权归原著作权人所有，采购人拥有项目成品永久使用权。
2. 供应商保证所投产品、系统不存在知识产权侵权纠纷，若因侵权引发诉讼、索赔，全部责任由供应商承担，并赔偿采购人全部损失。
3. 项目实施过程中产生的台账、数据、报表等资料，所有权归采购人所有，供应商不得擅自泄露、外传。


所有货物、服务均为全新正品，无翻新、无二手、无瑕疵，符合国家质量标准。




2
第四章  评审办法

采购人根据采购项目特点依法依规组建评审小组，按照比选文件中规定的评审方法和标准对响应文件先进行符合性审查，再对符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
一、符合性审查
即对符合资格的供应商的响应文件进行符合性审查，以确定其是否满足比选文件的实质性要求。实质上响应的响应文件应该是与比选文件要求的关键条款、数量、条件和规格相符没有实质偏离的响应文件。评审小组决定响应文件的响应程度只依据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但响应文件有不真实、不正确内容的除外。
（一）响应文件报价出现前后不一致的，以及不同文字文本响应文件的解释发生异议的，按照下列规定修正：
响应文件中响应一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。对价格存在错误（不一致、计算错误、金额单位不对等）的响应，评审小组可以按上述原则进行修正，也可以直接将其响应定为无效。（请供应商务必认真审核报价）
（二）响应文件的澄清。评审期间，对于响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式（应当由评审委小组专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。但不得允许供应商对响应报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。
（三）无效响应文件。有下列情形之一的，作为无效响应文件处理：
报价超过比选文件中规定的预算金额或者最高限价的；
响应货物（或工程、服务）数量明显不能满足比选文件的要求；
响应文件未按比选文件要求签署、盖章的；
不具备比选文件中规定的资格要求的；
响应文件未按规定的格式、内容和要求编制的（如内容填写不全，字迹模糊，难以辨认，报了选择性的品牌、规格型号、价格）；
响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；
响应文件数量不齐、无盖章或印章不清晰的；
没有报价或在一个采购项目，响应单位有两个或多个报价，又未书面声明哪一个有效的；
经评审专家评审认为供应商所响应产品质量明显不能满足采购方使用要求的；
经评审专家评审认为供应商所投产品不能满足采购方基本使用需求的；
符合比选文件中规定的被视为无效响应的其它条款的；
不符合法律、法规规定的其他实质性要求的或评审小组认为应当作无效响应的其他情况；
（四）出现下列情形之一的，应予废标。废标后，采购人应当将废标理由通知所有供应商。符合专业条件的供应商或者对比选文件作实质响应的供应商不足两家的；
出现影响采购公正的违法、违规行为的；
供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
因重大变故，采购任务取消的。
（五）有下列情形之一的，视为供应商串通响应，其响应无效：
不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；
不同供应商的响应文件相互混装；
二、评审会议
1评审小组组建
本项目从院内、院外选取3人或以上（单数）组成评审小组。
2.资格审查
评审小组对响应文件进行资格审查，未通过资格审查的响应文件无效，资格审查标准如下：













	序号
	评审因素
	资格评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。（承诺函，自拟）
②供应商及法定代表人在“信用中国”未被列入失信被执行人名单；供应商在“信用中国”未被列入重大税收违法失信主体、在“中国政府采购网”中未被列入：政府采购严重违法失信行为记录名单。（加盖公章）（注：以上网站均由采购人在评审时查询，若供应商或法定代表人有不良信誉，视为不满足资格要求，响应文件无效。）

	7
	本项目的特定要求
	1. 合同签订后5个日历天内，所有硬件设备全部送达项目现场；
2. 设备到货后3个日历天内完成现场安装、硬件调试、系统部署、网络联调、三方监管平台数据对接；
3. 系统安装调试完成后10个日历天为系统试运行期，试运行期间系统、设备需稳定运行，数据上传正常；





二、商务和技术评审
（一）评审小组对具备实质性响应的响应文件进行评审和比较。
（二）在评审期间，供应商不得干扰和阻碍评审工作，供应商不得询问评审情况，任何影响和干扰评审工作的行为都可能导致被取消本次评审的资格，并承担相应的法律责任。
（三）在评审过程中，评审专家不得与供应商私下交换意见，从评审工作开始，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较响应的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。否则，评委应承担法律、法规责任。
（四）评审方法及评分标准：评审采取综合评分方法进行（百分制）。

	评 分 因 素
	分 值 分 配

	报价部分得分
	30

	详细评审部分得分
	70

	合计
	100

	序号
	评分内容及分值
	评分标准

	1
	报价评分
（30分）
	本项目采购预算上限为160000元，以满足招标文件全部采购需求的有效投标最低价为评标基准价，计算公式如下：
投标报价得分=（评标基准价÷投标报价）×30
1.投标人报价不得高于项目预算上限，超出预算上限的报价视为无效报价，作废标处理；
2.报价低于成本价且无法提供合理说明及佐证材料的，评标委员会有权认定为无效投标；
3.所有报价得分保留两位小数，不足两位四舍五入。

	
	详细评审评分
（70分）
	系统功能
（32分）

	依据采购需求中系统基础技术要求、八大核心功能模块、三方平台对接、合规性要求等内容进行综合评审，星号条款为核心评审项，全部未响应、不达标或虚假响应，则本项不得分，具体评分细则如下：
1． 系统整体架构与兼容适配（6分）：完全响应模块化架构、复用医院原有软硬件、适配现有医疗废物系统、多网络传输、断点续传、离线缓存、数据加密、不可篡改电子证据链、分级权限管理全部要求，得6分；缺失1项核心功能扣1分，扣完为止。
2． 核心功能模块实现（14分）：全面实现危废基础信息管理、电子标签管理、智能称重采集、出入库流转、电子台账生成、多平台对接、统计可视化、日志合规管理八大模块全部功能，得16分；每1个模块功能缺失或不达标扣2分，扣完为止。
其中电子标签合规生成、台账自动合规生成、三方平台直连核心功能需提供有效系统截图佐证，无佐证的对应功能不得分。
3． 全流程溯源与闭环管理（6分）：完全实现危废从科室产生、收集、转运、入库、贮存、出库、院外处置全链条溯源、轨迹记录、电子联单线上闭环流转，数据实时同步三方监管平台，得6分；每1个模块功能缺失或不达标扣2分
4． [bookmark: _GoBack]数据智能应用与拓展性（6分）：具备多维度数据统计分析、可视化展示、产废趋势分析、科室排行等决策支撑功能，同时预留系统扩展接口，适配未来政策升级与业务拓展，得6分；每1个模块功能缺失或不达标扣2分。
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	硬件设备参数
（14分）
	根据“硬件设备技术参数要求”，共14项，每出项1项参数不满足招标文件要求的，扣1分，扣至0分为止。

	
	
	项目实施方案（16分）

	根据供应商提供的项目实施方案及保障措施进行综合评审，包括但不限于：（1）项目实施方案；（2）项目实施计划；（3）安装调试与试运行方案（4）验收交付方案
①项目实施方案描述详细完整，工作流程清晰，具有可操作性，流程全面、完整，技术措施科学合理，得16分；
②每缺少一项内容扣4分；
③以上任意一项内容每有一个描述缺陷的扣2分；
以上内容涉及的描述缺陷是指：内容与项目需求实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形。
注意：②③条款不重复扣分，扣完为止。

	
	
	售后服务及故障保障方案
（8分）
	根据供应商提供的售后服务进行综合评审，包括但不限于：
（1）售后服务方案；（2）响应故障保障方案；（3）分层培训服务
（4）应急与增值服务

①售后服务方案内容完整，表述详尽，分析细致，思路清晰，针对性、可行性及操作性强的得8分，
②每缺少一项内容扣2分；
③以上任意一项内容每有一个描述缺陷的扣1分；

以上内容涉及的描述缺陷是指：内容与项目需求实际情况不匹配、不符合项目特点、不适用于本项目、内容不符合相关规范要求、内容简略、内容与本项目无关等任意一种情形。
注：②③条款不重复扣分，扣完为止。
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（五）统计供应商综合得分
（1）评审小组按评分标准规定的评分标准和分值进行打分，并计算出供应商总得分。
（2）技术、商务部分得分由评审小组成员独立评分，供应商各项评分因素得分为该项因素各评委评分的算术平均值（保留小数点后两位），小数点后第三位“四舍五入”。
（六）填写评审报告
1.评审小组填写、确认“德宏州人民医院比选采购记录单”内容。
2.评审小组按最终得分由高到低顺序推荐成交候选人；最终得分相同的，按照评审报价得分由高到低顺序推荐；报价得分相同的，按照技术参数评审得分由高到低顺序推荐；技术参数分得分相同的，按照商务要求评审得分由高到低顺序推荐；当第一成交候选人拒绝与采购人签订合同的采购人可以按照比选采购记录单供应商所得分排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。
3.评审小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。
[bookmark: _Toc20872][bookmark: _Toc432106535][bookmark: _Toc321836413][bookmark: _Toc432194885]4.评审结果汇总完成后，不得修改评审结果或者要求重新评审，但资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评审小组一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评审小组应当现场修改评审结果，并在评审报告中明确记载。
5.评审小组发现比选文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者比选文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人书面说明情况，采购人修改比选文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人报告。
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	购销合同

	
项目名称：


	合同签订地点：
	芒市

	签订日期：
	      
	年
	
	月
	
	日



购销合同
依据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规的规定，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方签订供货合同，以便共同遵守。
甲方因工作需要,特向乙方购买货物(详见下表)，该合同总价为人民币：¥     元（含运输、税金、安装等所有费用）。
	序号
	货物名称
	型 号
	数 量
	单 价
（元）
	合 计
（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	合计金额：



[bookmark: _Toc30547]第一条  项目实施要求
（2） [bookmark: _Toc8624]实施地点：医院指定的危废暂存库、称重作业区等点位。  
（3） [bookmark: _Toc25784]建设周期
4. 合同签订后5个日历天内，所有硬件设备全部送达项目现场；
5. 设备到货后3个日历天内完成现场安装、硬件调试、系统部署、网络联调、三方监管平台数据对接；
6. 系统安装调试完成后10个日历天为系统试运行期，试运行期间系统、设备需稳定运行，数据上传正常；
（4） 培训服务要求（免费全周期培训）
7. 培训对象：分为医院管理层、一线业务操作人员、系统管理员、硬件运维人员、跨部门协同人员，实行分层培训。
8. 培训模式：采用理论授课+实操演练+案例教学相结合的方式，结合医院真实业务场景开展培训。
9. 培训内容 
（5） 管理层：系统架构、建设目标、全流程管理逻辑、数据可视化、合规监管指标、决策应用；
（6） 操作人员：系统登录、危废上报、称重、标签打印、出入库、联单办理、台账导出等日常全流程操作；
（7） 系统管理员：后台配置、权限管理、数据备份恢复、接口监控、故障初步排查；
（8） 运维人员：硬件设备日常保养、故障识别、简单维修、线路检查、离线数据补传。
10. 培训考核：培训完成后组织考核，考核合格方可结业；对考核不合格人员提供免费复训，直至熟练掌握。
11. 资料交付：培训结束后无偿交付全套资料，包含操作手册、运维手册、培训课件、流程手册、故障排查指南等纸质+电子文档。
12. 培训时限：安装调试完成后3个工作日内完成全部培训工作。
（5） 运维服务要求
6. 免费质保期：整体项目软件质保不少于2年，硬件质保不少于3年，自项目正式验收合格之日起计算。
7. 维保期：提供不少于2年维保期，自项目正式验收合格之日起计算。维保期内所有硬件设备、软件系统、接口维护全部免费，免收维修费、配件费、上门服务费、系统升级费。
8. 运维服务体系：采用远程运维+定期现场巡检+紧急上门服务三级模式，组建本地化专属运维团队，提供7×24小时技术支持。
9. 故障分级响应机制
（4） 一级重大故障（系统瘫痪、数据断传、核心设备大面积损坏）：7×24小时即刻响应，60分钟内远程介入，4小时内到达现场处置；
（5） 二级一般故障（单模块异常、局部设备故障、数据上传延迟）：30分钟内远程响应，4小时内处置完毕，无法远程修复的24小时内上门；
（6） 三级轻微故障（操作咨询、参数微调）：工作时间即时答疑，当日完成优化。 
10. 定期巡检：维保期内每月开展1次现场全面巡检，对硬件设备、线路、系统、接口、数据传输进行检查、保养，留存巡检记录。
11. 应急保障 
（4） 断网、断电应急：依托设备离线缓存功能保障业务连续，网络恢复自动补传数据；
（5） 硬件损毁应急：供应商建立备品备件库，故障硬件快速替换，缩短停机时间；
（6） 平台对接应急：监管平台接口、格式更新时，供应商免费适配调试，确保数据正常上报。
12. 系统升级：维保期内免费提供软件小版本迭代、漏洞修复、功能优化、监管政策适配升级。
13. 运维档案：建立完整运维台账，按月/季度出具运维报告，记录巡检、故障处置、系统升级等内容。
（6） 售后服务其他要求
3. 维保期届满后，供应商需承诺提供终身优惠技术支持和运维服务，如需扩容、新增点位、功能拓展，提供优先服务及优惠报价。
4. 项目交付后，持续提供7×24小时电话、线上答疑服务，长期协助医院解决系统操作、监管对接相关问题。
（7） 知识产权要求
4. 本项目涉及的软件系统、硬件产品知识产权归原著作权人所有，采购人拥有项目成品永久使用权。
5. 供应商保证所投产品、系统不存在知识产权侵权纠纷，若因侵权引发诉讼、索赔，全部责任由供应商承担，并赔偿采购人全部损失。
6. 项目实施过程中产生的台账、数据、报表等资料，所有权归采购人所有，供应商不得擅自泄露、外传。
第二条 质量标准及包装标准
1、乙方必须按甲方的要求提供相应货物，并且符合国家规定的质量技术和行业质量标准，通过监督部门的检测。
2、乙方所供货物必须包装，并确保安全无损运抵甲方现场。由于包装不善所引起的损失由乙方承担。
3、乙方所供货物，按照《货物质量法》货物售后三包规定，若出质量问题，乙方必须无条件退货或换货。
第三条 甲方责任
1、在合同约定的时间内验收货物，验收合格后接受乙方提供的货物。
2、按合同的约定支付货款。
3、如需增加本合同以外的货物数量及材料或特殊的质量要求，甲方应及时与乙方协商解决。
第四条 乙方责任
1、乙方所供货物应与合同所规定数量、质量、型号、规格等相符。
2、乙方所供货物质量必须符合国家相关行业用品质量要求。
第五条  验收
5. 验收依据：本采购需求、投标文件、合同条款、国家及地方危废管理相关技术规范、三方监管平台对接标准。
6. 验收内容：硬件设备外观、参数、功能；系统全部模块运行情况；电子标签、台账、联单合规性；三方平台数据同步有效性；离线作业、断点续传功能；培训完成情况等。
7. 验收标准：所有设备、系统功能全部满足采购需求，数据实时上传至省级、国家级监管平台，台账、标签符合规范，培训到位，资料齐全，验收合格。
8. 若验收不合格，供应商需在采购人指定时限内无偿整改，直至验收合格，由此产生的一切费用由供应商自行承担。
第六条  付款方式
5. 合同签订后，采购人支付合同总价的30%作为预付款；
6. 项目全部安装、调试、试运行完成，正式验收合格后，录入固定资产系统之日起满60天后，支付合同总价的60%； 
7.  维保期满且无质量问题、运维服务到位，无息支付剩余10%尾款。
8. 付款前供应商需按采购人要求提供合法合规的全额发票。
第七条 违约责任
1、乙方若无正当理由延误交货，超出供货期，乙方每天按合同总额的0.5%向甲方支付违约金。
2、若甲方不在规定的时间内付款，每天按合同总额的0.5%向乙方支付违约金。
3、因甲方无故拒收货物，由此给乙方造成的损失由甲方承担。
4、甲乙双方中任何一方擅自中途提出终止协议时，提出终止协议方需赔偿另一方终止协议部分总款的20%的违约金。
第八条 免责条件
甲乙双方任何一方因地震、暴雨、寒流、大雾天气、台风、战争等不可抗力的原因不能履行或不能完全履行合同约定，根据双方共同协商，可根据情况，部分或全部免除承担违约责任。
第九条  争议的解决
执行本合同中发生争议，由甲乙双方共同协商解决，协商不成的，任何一方可以向合同签订地法院提起诉讼。
第十条  本合同一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。经双方法定代表人（或授权代理人）签字盖章之日起生效。
第十一条  其它未尽事宜，由双方协商确定。
第十二条  售后服务
1、乙方所售的产品从安装完毕验收合格之日起一年内出现质量问题，乙方保修。
2、乙方所售的产品终身维修，一年后维修时仅收取配件、材料成本费。
3、……


附件一 平台功能模块清单
附件二 网络安全与数据安全责任书
附件三 保密承诺书
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甲方：德宏州人民医院    

法定代表人（或本项目负责人）

签字：


项目负责人：


经办人：
    
乙方（供货方）:德宏凯通科技有限公司

法定代表人（或本项目负责人）

签    字：
                                         
     
                      
户  名：
开户行： 
帐  号： 


第六章响应文件格式

[bookmark: _Toc363657184][bookmark: _Toc471475470][bookmark: _Toc381192514]封面
德宏州人民医院    采购项目


响 应 文 件


项目名称：
供应商全称（加盖公章）：
地址：
邮政编码：
联系人：
联系电话：
电子邮箱：
日期：
[bookmark: _Toc451248259]
一、价格部分
[bookmark: _Toc451248260]（一）响应报价（唱标）一览表
项目名称：
项目编号：
	总报价（元）
	

	质保期
	

	合同履行期限
	

	备注
	



注：此报价一览表，供应商应放在响应文件封面后第一页。
1. 报价包含系统开发、硬件设备、运输、安装、调试、培训、质保、运维、辅材、税费、接口对接、平台联调等完成本项目全部内容的所有费用，采购人不再另行支付任何费用。 


供应商（盖单位公章）：
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
日 期：

[bookmark: _Toc5951][bookmark: _Toc16735][bookmark: _Toc444606624][bookmark: _Toc8654]（二）分项报价表
[bookmark: _Toc451248264]
	序号
	设备名称
	制造商名称
	品牌
	型号
	数量
	单位
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


 1.设备


二、资格性文件
（一）响应函
致德宏州人民医院：
根据你方的（采购项目名称）  的比选文件（编号），经详细研究，决定参加该采购项目的响应，至少包括以下文件。
1．封面
2．价格部分
3．资格性文件
4．商务部分
据此函，我方愿意为本次响应保证，并承诺如下：
1．按比选文件的要求，我方愿意按比选文件的要求提供报价，并以最优惠的价格参加本次采购项目的响应。
2．响应有效期为递交响应文件之日起90天，中标（成交）供应商响应有效期延至合同验收之日。
3．我方已经详细地阅读了全部比选文件及其附件，包括澄清及参考文件（如果有的话）。我方已完全清晰理解比选文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。
4．如果在开标后规定的响应有效期内撤回响应，我们的响应保证金可以不予退还。
5．我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。
6．我方承诺在本次响应文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。
7．我方完全服从和尊重评审小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标（成交）资格。
8．一旦我方中标，我们将根据比选文件及其有效补充文件的规定，严格按照相关法律规定履行自己的责任和义务。 
9．若中标，我方保证严格遵守操作规程，安全作业，若因我方原因导致安全事故发生，我方愿承担一切责任。

法定代表人或授权代理人（签章）：
供应商全称（加盖公章）：
[bookmark: _Toc451248265]日期：    年   月  日

（二）法定代表人资格证明及供应商法定代表人授权书
1．法定代表人资格证明书
供应商名称：
姓名：性别：身份证号码：职务：
系（供应商）的法定代表人。
联系电话：
特此证明

供应商（签章）：
年  月  日

2．供应商法定代表人授权书（如无授权代理人则无需提供）
本授权委托书声明：我 （姓名） 系 （供应商名称） 的法定代表人，现授权委托我单位的  （姓名） 为我公司代理人，以公司名义参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。代理人在开标、评审、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。代理人无转委权。特此委托。
供应商全称（加盖公章）：
联系电话：

法定代表人（签章）：
日期：  年   月   日





	

身份证扫描件
	

身份证扫描件

	

身份证扫描件
	

身份证扫描件



[bookmark: _Toc451248266]

（三）供应商资格证明材料
（以下内容为证件的，提供扫描件）

1．提供合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》或三证合一的《营业执照》原件扫描件;
2. 提供2024年或2025年的财务报表（含资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件。如公司成立不满1年的，提供自成立至今财务报表（包括资产负债表、利润表、现金流量表）原件扫描件；
3. 提供2025年1月至今任意1个月依法缴纳税收和缴纳社保的证明材料（如公司成立未满1个月，提供成立以来的税收和社会保障资金缴纳凭证或相关情况说明；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件或情况说明或证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）扫描件；
4. 具备履行合同所必需的专业技术能力的证明材料或承诺（如是证明材料提供原件扫描件，如是承诺格式如下）：

承诺
我公司完全具备履行合同所必需的专业技术能力

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日







5．参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式如下）。

声　　明
（1）我公司在参加此次（项目名称）比选采购前3年内没有在经营活动中因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚等重大违法记录。
（2）我公司及其法定代表人承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法案件失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签章：
供应商名称（加盖签章）：
日期：  年   月   日
















	
序号
	评审内容
	证明材料

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，或自然人的身份证明；（加盖公章）

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供证明材料，内容可为以下两者之一：①提供2024年至今任意一年的财务状况报告（至少包含审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），成立未满1年或成立至今未产生经营活动的供应商提供自成立至今的财务报表或财务情况说明；②提供自响应文件提交截止时间前三个月内基本开户银行出具的资信证明；（加盖公章）

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料或承诺书；（加盖公章）

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	①提供2025年1月至今任意1个月缴纳税收的证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件，成立未满1个月或成立至今未产生经营活动的供应商自行提供情况说明；②提供2025年1月至今任意1个月缴纳社会保障资金的证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件，成立未满1个月的无需提供或成立至今非供应商自身原因导致未缴纳社会保障资金的则自行提供情况说明；（加盖公章）

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（加盖公章）

	6
	法律、行政法规规定的其他条件
	①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；提供说明，并加盖公章。

	7
	本项目的特定要求
	1. 合同签订后5个日历天内，所有硬件设备全部送达项目现场；
2. 设备到货后3个日历天内完成现场安装、硬件调试、系统部署、网络联调、三方监管平台数据对接；
3. 系统安装调试完成后10个日历天为系统试运行期，试运行期间系统、设备需稳定运行，数据上传正常；
















三、技术部分

（一）技术参数对照表
	序号
	品目
	采购要求参数
	响应人响应货物

	
	
	
	响应实际参数
	是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离）
	偏离概述

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	


说明：
1.供应商必须对应比选文件“技术参数要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合比选文件要求。
2.供应商应按响应货物实际数据填写实际参数。
3.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。
4.响应可根据实际增加行数。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：
响应响应人名称（加盖公章）：    日期：年月日

四、商务部分
（一）项目实施方案
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）
（二）售后服务及故障保障方案
（根据采购需求和详细评审要求，格式自拟）





[bookmark: _Toc22209]
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（一）项目实施方案
（按照评审办法要求提供，格式自拟）


供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日

（二）售后服务及故障保障方案
（按照评审办法要求提供，格式自拟）


供应商全称（加盖单位公章）：　　　　　　　　　　　　
法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：　　　　　　　　　　
日期：      年      月      日















五、比选文件要求或供应商认为有必要提供的其它资料


